## Slide 1
湖仓平台能力开放规划
面向 Codex 等用户 Agent
开放远端智能作业能力
Notebook Airflow Iceberg Catalog Superset BI
独立专题规划 项目启动后 12 周
2026.09
Notes: 面向数据平台负责人、研发团队、Agent用户与安全架构团队。目标是在既有湖仓上新增面向用户Agent的远端工具能力，不替代现有Web界面和计算底座。本期仅制作规划材料，不涉及实际开放生产权限。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 2
01 目标与作业场景
02
三个月目标：四类作业经统一入口开放
用户表达意图，Agent 组织步骤，湖仓平台按身份执行并返回结果
作业能力 | 用户 Agent 可以完成什么 | 用户得到什么
Notebook 脚本开发 | 发现数据、创建工作副本 修改脚本、远端运行与诊断 | 版本化代码 / Notebook 运行日志和数据产物
Airflow 作业流编排 | 生成编排草稿、运行已发布 DAG 查看任务、定位失败和受控重跑 | 可审查的 DAG 变更 运行记录与失败诊断
Iceberg Catalog 操作 | 查表和快照、提出结构变更 在授权空间生成派生表 | 稳定的数据集引用 变更前后版本与血缘
Superset BI 访问 | 找指标、查询图表、解释结果 创建受控草稿与打开看板 | 带来源的分析结论 图表数据及原生看板链接
Notes: 四类操作通过统一语义工具暴露，底层继续复用既有服务。对外工具使用业务对象和稳定引用，避免用户Agent记忆多套底层API。所有写操作的范围由用户已获得的权限和平台策略决定。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 3
01 目标与作业场景
03
示例作业：每天分析 Agent 失败原因
用户请求：“分析昨日失败轨迹，生成每日更新的统计表和 BI 看板”
发现数据
查表与字段定义
读取授权样本和快照
开发脚本
Notebook 生成聚合逻辑
远端试跑与结果校验
编排作业
从模板生成 DAG 变更
发布后设置每日运行
访问结果
派生表进入目录
Superset 查询与看板
一次业务任务关联同一条证据链
输入快照 代码摘要 DAG 版本 运行 ID 结果表版本 图表链接
首期先完成分析与草稿，再进入现有生产发布流程；用户可随时回到原平台界面查看详情。
Notes: 这是端到端使用示例，沿用前一专题Agent轨迹分析场景。Agent可在已有授权范围持续工作，生产调度开通遵循企业发布制度。湖仓把失败日志、状态和数据产物作为结构化工具输出返回，Agent据此诊断，不能把描述或日志中的指令作为权限依据。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 4
02 平台架构与接入设计
04
现有底座与新增能力边界
现有系统提供执行能力，新增服务负责把能力变成稳定、受治理的 Agent 工具
能力域 | 已知现状 / 待盘点 | 本期新增
计算与作业 | Airflow / Spark / Ray 已打通 | 作业适配器、异步状态 取消协调与运行谱系
数据与 BI | Iceberg / StarRocks / Superset 已打通 | Catalog / 查询 / BI 工具 用户权限与结果契约
Notebook | 产品、运行方式、隔离能力待盘点 | 工作副本与版本服务 参数化隔离执行与产物管理
Agent 接入与治理 | MCP、SSO、凭据代理待盘点 | 统一入口、工具注册、身份委托 策略、配额、审计与调用指标
Notes: 前文六组件部署互通属于用户提供事实。Notebook产品未指定，采用Jupyter系作为参考适配方式；也可复用自研Notebook运行API。Catalog是Hive/Hadoop/REST或其他实现、Airflow与Superset版本及实际认证方式需首月确认。不得将任何组件原生MCP支持写成已具备。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 5
02 平台架构与接入设计
05
目标架构：统一入口与四类能力适配
MCP 提供 Agent 工具入口，REST / SDK 复用同一作业服务契约
用户 Agent
Codex / 其他兼容客户端
统一接入层
MCP + REST / OpenAPI
工具发现、版本与参数校验
平台控制面
身份委托、策略、配额
异步任务、审计与产物访问
能力适配层
Notebook 开发执行 Airflow 编排运行 Catalog / SQL Superset BI
既有执行与数据面：Airflow Spark / Ray Iceberg StarRocks Superset
模型调用走独立 MaaS 链路；只有作业本身需要推理时，执行端才调用 MaaS 网关。
Notes: 架构是拟建方案。MCP作为工具协议不承担完整的业务身份委托、数据库行列策略或任务调度。适配层按部署版本调用原系统接口，所有入口走同一授权和审计路径。私有网络入口可部署在企业网关后；本地或企业执行环境需可达该入口。MaaS网关不作为工具API的强制转发层。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://developers.openai.com/codex/mcp
https://modelcontextprotocol.io/specification/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 6
02 平台架构与接入设计
06
Codex 等客户端的远端接入方式
优先复用标准工具协议，同时保留企业 SDK / CLI 接入
方式 | 部署与身份路径 | 首月兼容性验证
远端 MCP 入口 | HTTPS + Streamable HTTP 候选 企业登录 / 短期委托凭据 | 目标客户端发现与调用 登录、令牌更新、错误返回
本地连接适配器 | 受管理的本地 MCP / SDK / CLI 经企业网络访问同一 API | 内网可达性、客户端策略 凭据存储与进程生命周期
Agent 使用指引 | 工具说明、参数样例与作业配方 可选 Codex Skill 封装常见流程 | 发现数据、试跑、查询结果 工作流可完成率与误调用率
原生 UI 衔接 | 返回 Notebook / DAG / 看板链接 沿用平台访问权限 | 登录跳转、对象访问权限 结果与 API 查询一致性
Skills 提供使用流程，服务端执行权限；具体 Codex 版本、传输方式与认证支持以试点验证为准。
Notes: 未对本公司Codex配置作任何修改。本次官方Codex MCP页面返回403，故不声称完成最新客户端能力核验。远端MCP及本地桥接是候选接入模式，按客户端实际支持选择。工具入口仅向授权客户端开放，不要求生产后端直接暴露公网。Skills/提示词不是安全边界。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://developers.openai.com/codex/mcp
https://modelcontextprotocol.io/specification/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 7
02 平台架构与接入设计
07
工具面按业务动作组织，返回统一结果
以下是平台拟建工具名；共享运行接口减少客户端适配成本
能力域 | 首期语义工具示例 | 稳定输入与输出
Notebook | notebook_describe / notebook_stage notebook_submit | 文件版本、参数、镜像 草稿引用 / operation_id
Airflow | workflow_describe / workflow_submit workflow_prepare_change | DAG 引用、参数、变更内容 运行句柄 / 发布请求
Catalog / 数据 | catalog_describe / catalog_plan_change data_preview / data_create_derived | 表与快照、变更 / 查询计划 摘要 / 变更计划 / 数据集引用
Superset BI | bi_find_assets / bi_query_chart bi_create_draft | 图表 / 数据集、允许过滤条件 数据摘要 / 草稿 / 原生链接
公共接口：capabilities_list、operation_apply、run_inspect、run_cancel、artifact_get；按域和权限发现。
Notes: 命名为建议，非原产品已存在的工具。统一schema_version、对象稳定ID和结构化错误。Catalog metadata commit使用受控operation_apply执行经校验的计划。输入schema说明约束、资源消耗和副作用；只读提示等协议注解用于客户端理解，不能代替服务端鉴权。输出字段建议status、operation_id、backend_ref、summary、artifacts、warnings和next_allowed_actions。长期任务返回句柄而非持续占用工具请求。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://modelcontextprotocol.io/specification/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 8
03 四类能力开放方案
08
Notebook：远端开发、执行与诊断闭环
工作区承载可编辑草稿，批执行固定代码版本并创建独立运行环境
工作副本
模板 / 代码 / 参数
补丁绑定预期文件版本
版本化提交
代码摘要、依赖镜像
输入快照与资源预算
隔离运行
独立 Job / 容器与 Kernel
超时、网络、挂载与凭据
运行反馈与产物
执行后的 Notebook、增量日志、结果表 / 文件引用、失败单元格和资源计量
Agent 根据诊断修改新版本
重跑保留 retry_of 关联
生产发布走代码流程
Contents API 管文件；nbclient / Papermill 可作执行器，排队、幂等、隔离和计量由作业服务补齐。
Notes: JupyterHub管理身份集成和用户服务生命周期，是否容器隔离依赖Spawner和部署环境。Jupyter Server Contents API不会因保存Notebook而执行单元格。交互Kernel/Session及WebSocket路径与批执行Job区别管理。Agent批执行不复用上一次Kernel内存，固定镜像/代码和输入快照；默认产物写暂存空间，正式发布另授权。凭据由执行端按身份获取，不写入Notebook或返回模型。登记Spark/Ray子作业句柄用于取消协调。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://jupyter-server.readthedocs.io/en/latest/developers/rest-api.html
https://jupyterhub.readthedocs.io/en/stable/reference/rest-api.html
https://nbclient.readthedocs.io/en/latest/
https://papermill.readthedocs.io/en/latest/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 9
03 四类能力开放方案
09
Airflow：作业运行与编排发布分开管理
已有 DAG 按参数运行，新 DAG 及调度修改进入现有发布流程
运行已发布作业
发现与校验
DAG 权限、版本
参数 schema 与配额
触发与追踪
创建 DAG Run
任务状态、日志、产物
诊断与恢复
关联重跑 / 任务恢复
协调取消底层计算
新增与修改编排
Agent 生成草稿
DAG、算子、依赖和调度变更
代码校验与发布
Git 变更、导入测试、发布策略
登记可运行版本
代码 / 镜像 / 部署清单绑定
取消必须确认 Spark / Ray / Notebook 等实际后端停止；修改 DAG Run 状态不等于终止计算。
Notes: 通过适配器调用已部署Airflow版本的公开REST API。Airflow2.x与3.x API版本和认证机制不同，需盘点OpenAPI与Auth Manager，不能硬编码一个版本。创建DAG Run接口不部署DAG。Airflow2.x不默认完整记录不可变DAG环境，平台通过代码/镜像/部署清单补足。新运行重跑与clear/reset任务恢复分别授权，操作副作用不同。幂等接单不保证任务内部外部写入恰好一次。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://airflow.apache.org/docs/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 10
03 四类能力开放方案
10
Iceberg Catalog：元数据操作与 SQL 计算分层
Catalog 管表状态与提交，计算引擎负责扫描、转换与写入
Catalog 语义工具
搜索表、schema、分区
快照 / 历史、结构变更计划
REST Catalog / 适配器
命名空间与表元数据
校验并发版本、提交表状态
数据查询 / 加工
Spark SQL 等已验收引擎
预览、聚合、CTAS / DML
Iceberg 表
metadata / snapshot
数据文件与删除文件
首期写入范围
个人 / 项目隔离 namespace
增列与派生表按计划执行
记录提交前后 metadata 版本，数据写入关联 snapshot；生产发布与物理维护单独授权。
Notes: REST Catalog不提供通用SQL查询能力。读取快照明细可能需Iceberg客户端/计算引擎读取元数据文件；只返回经过权限过滤的摘要。Catalog真实实现若非REST，使用对应适配器，首期不强制迁移。SELECT、CTAS、INSERT、MERGE等按引擎和格式版本逐项验收，不默认StarRocks支持所有Iceberg写操作。结构变更计划是平台校验，不宣称Catalog任意变更均有无副作用dry run。并发冲突明确返回，拒绝静默覆盖；跨表/跨系统不承诺统一事务。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://iceberg.apache.org/rest-catalog-spec/
https://iceberg.apache.org/docs/latest/spark-ddl/
https://iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 11
03 四类能力开放方案
11
Superset BI：按用户权限访问指标与图表
Agent 返回指标口径、时间范围、过滤条件和原生看板链接
发现 BI 资产
数据集、指标、图表、看板
读取定义与访问权限
授权查询
图表数据 API / 查询适配
限行、超时、脱敏与计量
分析与草稿
解释结果、保存图表草稿
打开看板、按策略发布
输出类型 | 含义与实施边界
数据结果 | 图表查询的摘要 / 有界数据文件，保留指标与权限上下文
资产定义 | 图表 / 看板配置的导出包，用于迁移或版本管理
PNG / PDF 渲染 | 可选增强；依赖已部署的异步渲染与浏览器环境
图表访问、编辑与 SQL Lab 分别授权；行列策略由实际查询路径强制执行，防止服务账号绕过权限。
Notes: Superset通常提供chart/data等API，具体schema及异步配置以当前部署OpenAPI为准。图表/看板export不是图表数据或PNG/PDF导出。Superset数据集RLS不能直接视为任意SQL Lab的安全边界；首期不开放任意SQL Lab执行，底层查询账号/查询网关需落实行列策略和只读/限额。缓存键须含权限与过滤上下文，权限撤回后缓存/异步结果/下载均重新鉴权。创建“草稿”是平台约定空间与权限，不依赖产品统一原生draft状态。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://superset.apache.org/docs/api/
https://superset.apache.org/docs/security/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 12
04 治理、可靠性与运行机制
12
统一异步契约：一次提交，多次查询
Notebook、DAG、复杂查询与导出均返回持久化 operation_id
接单校验
身份、参数、资源版本
幂等键与请求摘要
排队与运行
后端任务绑定
状态、日志游标与资源
终态与产物
成功 / 失败 / 已取消
受控引用、保留期与诊断
可靠性语义 | 服务端行为
重复提交 | 同租户 / 调用方内，同键同请求返回原任务；同键不同参数拒绝
取消与超时 | 先返回取消已受理；确认实际停止后标记已取消
断连与重试 | 状态独立于客户端会话持久化；外部写入另做业务幂等
大结果与错误 | 分页摘要、日志游标和产物引用；分类错误明确可否重试
身份从可信认证链路解析；任务 ID 仅用于定位，查询状态和下载结果仍需校验资源权限。
Notes: 提交规格包含operation、schema_version、resource_refs、expected_versions、input_artifact_digest、parameters、idempotency_key、budget、timeout、output_destination和trace_context。principal/tenant不相信任意客户端字段。状态含validating、queued、running、succeeded、failed、cancel_requested、cancelled；企业策略需要授权时另有approval_required。查询超时与后端终止区别处理，超时后仍可查询最终状态。MCP仅用于提交/查看，平台异步契约不依赖客户端是否支持特定长任务扩展。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 13
04 治理、可靠性与运行机制
13
身份委托与数据权限贯穿执行链
同一用户通过 Agent 与原平台访问相同数据范围，策略由服务端强制执行
企业用户身份
SSO 登录与任务范围
客户端身份、短期凭据
平台授权
租户、角色、资源、用途
令牌 audience / scope 校验
后端执行身份
按用户 / 项目权限访问
凭据代理与最小授权
授权上下文绑定
用户、客户端、操作、代码摘要、资源版本、预算及有效期
平台企业审批与客户端确认分别管理；已有有效授权可复用，缺少授权时返回具体策略和审批入口。
Notes: 可信OIDC/OAuth2等身份链与短期执行凭据为建议设计，具体token exchange、service impersonation或用户映射按现有IAM和产品能力实现。不能直接把所有后端凭据透传给Agent或使用全权服务账号替所有用户查询。若后端不支持用户委托，适配层需证明强制授权且限制账号资源范围。高影响变更的审批绑定请求摘要，代码/参数/资源改变须重新评估，不承诺客户端弹窗代替平台授权。持续运行任务的权限撤销策略需明确并可终止。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 14
04 治理、可靠性与运行机制
14
开放范围按操作影响分层
在既有授权内连续执行，生产变更按公司制度决定是否需要额外审批
操作级别 | 典型作业 | 服务端控制
发现与有界读取 | 查 schema、读取样本、查询图表 查看脱敏日志和作业状态 | 资源可见性、行列权限 返回量、扫描量与查询时限
隔离开发与计算 | Notebook 运行、临时产物 个人空间派生表与 BI 草稿 | 隔离环境、镜像 / 网络限制 目标空间、配额与短期凭据
持久变更与发布 | 正式建表 / 增列 / 数据写入 有副作用 DAG、共享看板发布 | 操作计划、版本冲突检测 按策略复用授权或触发审批
高影响管理操作 | 删除 / purge、大范围覆盖 生产权限或跨域导出 | 独立运维 / 发布入口 限定责任、影响范围与恢复安排
风险同时取决于数据敏感度、影响范围、资源开销和外部传播；工具名或 HTTP 方法不能单独决定权限。
Notes: 本页为平台策略设计，并非本次请求用户授权执行任何生产操作。取消并不回滚已完成的外部写入，快照回滚也不保证跨系统状态一致。企业审批仅在公司制度要求且缺少有效授权时触发；不建议每次调用都重复确认。提示词、工具readOnly注解与客户端安全设置不是平台权限执行点。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 15
04 治理、可靠性与运行机制
15
代码与生产作业的发布链路
Agent 提交可审查的变更，现有发布体系决定何时成为可运行版本
开发产物
Notebook / Python / SQL
DAG 与依赖声明
Git 变更
代码差异、输入样例
镜像与资源规格
验证与发布
语法、导入与依赖测试
权限 / 成本 / 发布策略
可运行版本
制品与环境版本
部署清单、任务登记
运行始终引用已登记版本
代码可追溯、配置可比较、回退有依据；数据副作用按作业自身提交协议处理
首期优先模板生成与发布请求；受控自动发布在已有 CI / CD 和企业授权机制内实现。
Notes: Git/CI/CD是否已具备需要盘点，可复用公司的版本与发布系统。Agent创建变更请求与发布生产是分开的工具操作。DAG任意Python导入即可能有副作用，校验与导入测试必须运行在隔离环境。业务验收检查代码版本、DAG部署版本与运行绑定，避免同名DAG被覆盖后无法复现历史运行。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 16
04 治理、可靠性与运行机制
16
可观测性同时服务 Agent 诊断与平台运营
每次工具调用都可关联后端作业、数据版本及用户可访问的产物
使用者 | 需要看到的结果 | 复用 / 新增能力
用户与 Agent | 状态、失败分类、下一步可执行动作 日志游标、代码差异、产物链接 | 统一 run / artifact API 原生 Notebook / DAG / BI 链接
平台运维 | 调用错误率、排队时长、取消完成度 后端资源、配额及接口版本 | 网关与适配器指标 任务协调器、告警和审计
安全与数据负责人 | 用户、工具、策略、读取 / 写入资源 变更计划、授权与导出目的地 | 身份与审计关联 操作证据及权限撤销记录
管理与业务负责人 | 四类任务完成率、人工介入点 试点耗时与单位作业成本 | StarRocks 运营主题 Superset 效率与成本看板
Notes: 避免把敏感原文全部复制进工具日志和Agent上下文。日志默认去密，数据摘要与可下载产物分别控制权限。指标用人工原平台工作流程作为基线，不预先宣称效率提升百分比。大数据计算仍在湖仓，返回摘要、引用和必要样本；权限撤回覆盖异步结果和缓存。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 17
05 三个月交付与验收
17
12 周实施路线图
先开放发现与有界执行，再补齐持久变更、发布和运营能力
工作流 | 第 1–4 周：接通 | 第 5–8 周：闭环 | 第 9–12 周：可运营
公共入口 | 版本 / 网络 / 身份盘点 MCP + REST、工具契约 | 统一状态、幂等和配额 策略、产物与审计 | 两类客户端兼容 故障 / 权限 / 压测验收
Notebook | 工作副本、版本保存 固定环境参数化运行 | 日志、诊断与重跑 子作业取消、产物管理 | 制品发布衔接 资源与数据访问回归
Airflow | 发现已有 DAG 参数校验与触发 | 状态聚合、诊断与重跑 DAG 模板与变更请求 | GitOps 发布绑定 取消协调和运行谱系
Catalog / BI | 查表 / 快照、有界预览 图表查询与原生链接 | 隔离空间派生表 / 增列 图表草稿与受控数据导出 | 并发冲突 / 权限撤销 端到端业务与结果验收
阶段出口：W4 用户可远端试跑；W8 四类作业贯通；W12 业务签收、运营看板与运维交接。
Notes: 里程碑是规划建议。第1–2周优先确认Codex目标版本/接入认证、现有Notebook产品、Catalog实现、Airflow/Superset版本。M1建立版本和权限基线。M2加入受控写入，M3稳定可靠性与发布，而非等最后才测试安全与身份。功能开关按租户/工具/操作级别灰度，快速收回有问题能力。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 18
05 三个月交付与验收
18
试点范围、交付包与责任分工
建议一个业务域、2–3 类角色；核心投入 7–9 人，按现有服务复用情况调整
交付包 | 主责与建议投入 | 本期具体范围
入口与治理 | 平台后端 + IAM / 安全协作 2 人，协作投入另计 | 一套公共工具 / REST 契约 身份委托、状态、策略、审计
Notebook / Airflow | 作业平台研发 2–3 人 | 一个 Notebook 运行环境 3–5 个已批准 DAG 与一套模板
Catalog / BI | 数据平台研发 + BI 协作 2 人，业务口径协作另计 | 一个 Catalog、有限 namespace 一组授权数据集与图表
集成 / SRE / 验收 | 测试与运维 1–2 人 | 一个主客户端及第二客户端互通 权限、取消、故障与容量报告
前置条件：可复用身份体系、隔离运行资源、访问网络和发布流水线；资源预算在首月测量后确认。
Notes: 2+2–3+2+1–2=7–9名核心工程投入，为粗估建议而非已批准人力或预算。业务、IAM、安全和BI口径等协作投入另计。主要产物包括版本化工具清单、客户端接入包、四域适配器、异步作业与产物服务、策略矩阵、样例工作流、监控和运行手册。若隔离Notebook执行或IAM需从零搭建，应缩小首期写入范围，不隐含全部在该人力内完成企业级基础设施重建。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 19
05 三个月交付与验收
19
验收以真实业务闭环和故障场景为依据
建议指标在 W4 与试点用户共同冻结，性能必须绑定部署与负载
验收维度 | 必须验证的行为 | 交付证据
业务闭环 | 四类作业各一实例；分析到每日作业 结果与原平台人工操作一致 | Notebook、DAG Run、结果表 图表链接与用户签收
权限与数据 | 角色差异、跨租户、伪造资源 ID 权限撤销、缓存 / 导出路径 | 正反授权用例 策略与审计关联记录
执行可靠性 | 重复接单、断连重查、并发冲突 后端停止确认、重跑无重复发布 | 运行状态与实际资源对账 故障注入和冲突测试
版本与治理 | 代码 / 参数改变重新校验执行授权 输入输出、环境和发布版本可查 | 变更计划、制品摘要 运行及数据版本证据链
性能与效率 | 候选提交 p95 ≤ 2 秒，20 并发 不含后端排队与计算耗时 | 固定部署的压测报告 试点耗时与人工基线对比
Notes: 2秒与20并发是控制面提交接口的候选验收负载，不能当既有性能或后端DAG/SQL完成SLA。测试需说明鉴权方式、策略缓存、任务队列、后端响应和硬件配置。版本冲突必须返回明确冲突，禁止自动覆盖。工具本身符合权限不意味着生成脚本内部副作用自动幂等，需验证作业提交/发布协议。Notebook外网、包安装、数据挂载、密钥和资源限制应实测，不能仅看配置。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 20
05 三个月交付与验收
20
本期边界与后续扩展
首期形成可复用的远端作业契约，后续在同一治理框架扩展
能力 | 本期计划范围 | 后续扩展条件
客户端与接入 | 主客户端 + 第二客户端互通验证 企业网络内的授权工具入口 | 扩大客户端与跨网络部署 前提是身份和协议兼容验证
开发与编排 | 隔离 Notebook、已批准 DAG 模板编排与可审查发布请求 | 更多运行环境与自动优化 前提是版本、成本和回归覆盖
数据与 BI | 有界读取、隔离空间派生表 受控增列、图表草稿与数据结果 | 更多写入、共享看板与渲染 前提是权限、依赖与导出验收
运营管理 | 任务、配额、审计与使用看板 生产变更复用企业制度 | 自动修复与更复杂闭环 前提是副作用可控、恢复可验证
Notes: 本期不包含所有用户Agent的管理员级远控、任意生产Shell/SQL、默认公网暴露、统一改造全公司权限或物理清理自动化。普通用户Agent的高影响操作需要独立场景和授权。此范围说明用于估算三个月交付，不限制后续在真实业务授权下扩展。
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。

## Slide 21
附录
21
官方参考入口与首月核验清单
实施以本公司已部署版本的 OpenAPI、权限配置及客户端兼容测试为准
Codex MCP
developers.openai.com/codex/mcp
MCP 协议
modelcontextprotocol.io/specification/
Jupyter Server
jupyter-server.readthedocs.io
Airflow
airflow.apache.org/docs/
Iceberg REST Catalog
iceberg.apache.org/rest-catalog-spec/
Superset API
superset.apache.org/docs/api/
核验状态：Codex 官方页本次返回 403；其余为官方参考入口。客户端、API 版本和认证兼容性列入首月验收。
Notes: 参考资料截至材料编制日2026-09-21。本次未完成官方页面在线核验，Codex MCP页面访问返回403，不提供未经打开验证的命令或配置片段。Notebook部署和四域OpenAPI应由实施团队读取实际运行实例并回归测试。补充：JupyterHub、nbclient、Papermill、Superset安全及Iceberg计算引擎DDL文档见下。
官方参考入口（具体版本、接口和授权边界需在首月验证）：
https://developers.openai.com/codex/mcp
https://modelcontextprotocol.io/specification/
https://jupyter-server.readthedocs.io/en/latest/developers/rest-api.html
https://jupyterhub.readthedocs.io/en/stable/reference/rest-api.html
https://nbclient.readthedocs.io/en/latest/
https://papermill.readthedocs.io/en/latest/
https://airflow.apache.org/docs/
https://iceberg.apache.org/rest-catalog-spec/
https://iceberg.apache.org/docs/latest/spark-ddl/
https://superset.apache.org/docs/api/
https://superset.apache.org/docs/security/
规划口径：六组件已部署且打通来自用户说明；Notebook部署、Catalog实现、身份系统和客户端版本待盘点。本材料为独立规划，拟建工具名、范围、资源和SLO均为建议。