## Slide 1
湖仓平台规划
Agent 轨迹数据作业
三个月场景与 IT 能力规划
合规入湖 检索策展 Harbor 评测 训练交付
规划周期：项目启动后 12 周
2026.09
Notes: 面向数据平台负责人、架构团队及Agent业务负责人。基于用户现状形成规划建议。正文按四个指定章节组织；图表为方案示意和规划数据，不代表已实施。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 2
01 Agent 相关数据作业飞轮及重点场景
02
Agent 数据作业飞轮
评测发现问题，策展形成数据，模型迭代产生新的轨迹
01 数据产生与接入
Agent 运行、导出、上传
02 治理与发布
脱敏、扫描、人工审查
03 检索与策展
找问题、标注、数据集版本
06 模型与应用迭代
预训练 / 后训练供给、回归
05 训练交付与归档
导出、授权、保留与撤回
04 评测与分析
Harbor 运行、轨迹回流、BI
作业底座：版本化数据集、脚本算子、Airflow 编排、全链路血缘
每次发布都绑定数据、算子、策略与评测版本；“可用数据”同时具备质量证据与使用授权。
Notes: 飞轮为规划架构。数据生产和模型训练执行由业务与训练平台负责，湖仓承担中间数据生命周期和训练供给。未审核数据保留在隔离区，不进入发布数据集。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 3
01 Agent 相关数据作业飞轮及重点场景
03
首期支持四类大颗粒作业
每类作业均有明确使用者、触发条件与可交付产物
作业场景 | 谁在何时使用 | 交付产物
多模轨迹合规入湖 | 数据运营：新来源或新批次接入 | 可发布轨迹分区 扫描证据与审查记录
检索与数据集策展 | 算法 / 运营：定位失败与覆盖缺口 | 可复现数据集版本 标签与样本清单
Harbor 评测与回流 | Agent 团队： 模型、提示词或工具变更 | 对比评测报告 标准轨迹与失败样本
训练交付与归档 | 训练团队：申请授权数据与冻结版本 | 训练文件和资产清单 质量报告与归档记录
Notes: 场景颗粒度以一个端到端业务作业为边界，不按某个中间件部署任务拆分。主试点为一个业务域，平台支撑数据进入、使用、再生产及退出。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 4
01 Agent 相关数据作业飞轮及重点场景
04
多模轨迹的数据组织与规模口径
trace、event 与 asset 分开计量；首期“亿级”指 event 元数据验证
Trace / Run
一次 Agent 运行
任务、版本、终止状态
Event / Step
消息、工具调用及返回
顺序、父子关系、时间戳
Asset / Segment
图像、音频、视频、文件
URI、哈希、MIME、时间区间
1 : N
0 : N
Iceberg 保存关联 Manifest 与治理事实
对象存储保存媒体原件，索引保存可检索的派生字段
格式口径：暂按 Harbor ATIF 规划（原需求称 ATFI）；若为内部标准，首月交付双向字段映射。
Notes: ATIF通常指Agent Trajectory Interchange Format。当前未确认用户ATFI是否为内部规范，不自动将其视为标准拼写错误。本方案保留原始轨迹和schema_version；具体Harbor版本对各多模字段的支持必须进行契约测试。跨事件资产可能共享，图中0:N表示单事件引用关系，并不表示全局树状存储。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://github.com/laude-institute/harbor
https://harborframework.com
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 5
02 场景对应的数据湖仓业界趋势洞察
05
湖仓趋势：处理对象与服务方式共同扩展
依据开放组件能力作架构归纳，不以市场占有率或未验证性能作依据
趋势判断 | 开源能力参照 | 对本平台的启示
多模资产与湖表分层 | Iceberg 快照 / 演进 对象引用式 Manifest | 媒体外置；表内保留关联 版本与使用授权
分析与混合检索并存 | OpenSearch 关键词 / 向量 StarRocks 聚合分析 | 按条件找样本与按意图找问题 分别优化访问路径
目录延伸至数据证据链 | OpenMetadata / DataHub 目录、标签、血缘 | 管理数据集及版本关系 细粒度事件仍保存在湖内
评测产出可复用训练资产 | Harbor 任务运行与评测 统一模型调用网关 | 绑定环境、数据和评分版本 形成失败样本回流闭环
Notes: 趋势为基于稳定开源架构能力的分析性判断。官方资料入口列于附录；本次网络读取未成功，因此不宣称核验了2026年最新版本、原生连接器或性能。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/
https://github.com/open-metadata/OpenMetadata
https://github.com/datahub-project/datahub
https://github.com/laude-institute/harbor
https://docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 6
02 场景对应的数据湖仓业界趋势洞察
06
参考模式：权威数据与服务索引分层
原始资产、细粒度事实、企业目录各有存储边界
权威数据层
对象存储：原件与附件
Iceberg：事件、资产 Manifest
数据集快照、治理及评测事实
检索服务
OpenSearch
热集全文、条件过滤、局部向量
分析服务
StarRocks + Superset
质量、成本、评测、运营看板
资产目录
OpenMetadata
数据集、负责人
用途与血缘
关联湖内版本与明细
索引按发布快照增量更新且可重建；目录系统不承载亿级 event / frame 事实。
Notes: 此图为建议参考架构。Index generation通过版本化发布清单驱动，并记录索引水位与schema版本。OpenMetadata需要自定义轨迹/多模字段适配；未假定公司已部署对象存储、目录或实时CDC。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/
https://github.com/open-metadata/OpenMetadata
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 7
02 场景对应的数据湖仓业界趋势洞察
07
Harbor 的定位与企业接入边界
选用开源 Harbor，建设离线 Agent 任务运行与评测服务
冻结输入
任务集、Agent 版本
环境镜像、评分器配置
Harbor
任务执行与评测
评分、日志、轨迹产出
回湖产物
结果与轨迹原件
ATIF 适配、资产关联
企业接入层
Airflow 触发、租户配额、沙箱策略、MaaS 网关、治理及导出
首月锁定源码版本并验证 ATIF、多模附件、环境隔离及出口格式；生产在线 Agent 运行纳入后续规划。
Notes: Harbor为Agent任务运行与评测框架；本次选择符合用户指定开源要求。不能视为Docker Harbor镜像仓库。统一运行时限于离线评测/数据生产，Harbor的具体沙箱/Agent适配/导出能力按选定版本验证。Airflow、Ray、Iceberg接入为本项目外围适配，不宣称原生连接器。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://github.com/laude-institute/harbor
https://harborframework.com
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 8
03 当前湖仓平台能力现状
08
现状：六组件已打通，可复用作业主链
以下“已具备”仅依据用户说明；轨迹专用算子与服务仍需建设
既有组件 | 可复用的底座职责 | 本次补充工作
Airflow | 统一作业编排、依赖和重试 | 作业模板、审批状态与回调
Iceberg | 湖表、快照与结构化事实 | 轨迹模型、Manifest、发布清单
Spark / Ray | 批量清洗与分布式计算 | 多模算子、GPU 资源与版本管理
StarRocks | 交互分析与聚合服务 | 质量、评测、成本主题模型
Superset BI | 可视化分析与运营看板 | 四类场景指标与下钻链接
Notes: 用户确认airflow、iceberg、spark、ray、starrocks、superset BI均支持且打通。此表是复用职责映射，未断言其版本、现有SLA或功能已达到轨迹生产要求。对象存储、IAM/KMS、审计、目录和GPU资源均待盘点。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 9
03 当前湖仓平台能力现状
09
缺口：四项新增能力与跨层治理
缺少的是端到端服务契约、运营入口和规模验证
新增能力 | 当前判断 | 本期建设出口
海量轨迹索引 | 待新增 / 选型验证 | 权限过滤、混合检索、增量重建
多模元数据与数据集服务 | 待新增 / 复用目录待盘点 | 轨迹资产关系、版本与血缘
Agent 运行与评测 | 待新增，指定 Harbor | 离线任务 API、隔离执行、回流
统一 MaaS 网关 | 待新增 / 复用网关待盘点 | 路由、凭据托管、配额与计量
跨层补齐：上传隔离、扫描与人审、脚本算子注册、权限用途、审计和删除传播
Notes: “缺口”依据用户初步判断，非现场审计结果。多模预览、审批工作台、样本/数据集管理、算子注册均需应用服务层补齐。对象存储、现有IAM/KMS、GPU配额与模型供应商授权是前置依赖。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 10
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
10
三个月交付组合与试点范围
一个业务域、两类来源、一个代表性 Agent，完成可运营闭环
场景 | 本期业务交付 | 主增量 IT 能力
合规入湖 | 文本 + 图像 + 一种音视频 发布、隔离和人工复核 | 上传与契约服务 扫描算子及审查工作台
检索策展 | 亿级事件元数据基准验证 条件 / 全文 / 热集语义检索 | 索引服务、多模元数据 轨迹查看与数据集版本
评测回流 | Harbor 批评测、两路模型 固定评测集回归与成本报告 | 离线运行适配层 MaaS 网关与结果回湖
训练归档 | 一种 SFT 主格式、预训练样例 归档、撤回与删除演练 | 训练发布 API / Manifest 生命周期及交付回执
Notes: 试点范围为建议，待首周与业务确认。音视频先选一种；大规模全量向量化、全公司所有Agent框架统一运行、自动认定法律合规和训练平台建设不纳入本期。预训练仅提供合规语料与资产清单样例；主验收格式为一种后训练数据集。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 11
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
11
目标架构：复用湖仓底座，补齐轨迹服务层
浅灰为复用底座，绿色为新增服务；对象存储等依赖需先盘点
数据运营 / 算法研发 / Agent 团队 / 训练团队
合规入湖
上传、扫描、人审
检索策展
检索、预览、版本
评测回流
Harbor、轨迹导出
训练归档
发布、交付、撤回
共享新增服务：轨迹 / 数据集 API OpenMetadata OpenSearch LiteLLM 网关
Airflow 统一编排
Spark / Ray 算子执行
Iceberg 权威事实
对象存储原件（待盘点）
StarRocks / Superset
质量、成本与评测分析
贯穿各层：IAM / KMS、用途授权、审计、沙箱网络策略、生命周期删除；已有能力优先复用。
Notes: 架构组件和应用服务为规划逻辑分层。对象存储及IAM/KMS状态用户未提供，需盘点。图中共享服务需经自建API与作业适配集成，不能等同组件开箱即可连通。OpenMetadata可由公司既有目录替代，LiteLLM可由满足接口的已有MaaS网关替代。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://github.com/laude-institute/harbor
https://github.com/open-metadata/OpenMetadata
https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/
https://docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 12
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
12
场景一：多模轨迹合规入湖
每个新批次产生发布结果或可处理的隔离结果
导出与上传
分片续传
哈希 / 幂等校验
解析与提取
轨迹格式适配
OCR / ASR / 元数据
分层扫描
恶意文件 / 密钥
内容安全 / 隐私用途
发布闸门
策略判定
证据留存
隔离与人工审查
脱敏修复与复扫
审批与证据留存
已发布湖表
可检索、可策展
风险命中
放行
每个批次保留扫描版本、风险标签、
脱敏映射与审查决定，失败可重跑
验收：重复上传不重复发布；缺失 / 损坏可定位；所有发布样本具备来源、用途、策略和审查状态。
Notes: 预签名或短时上传凭据、大小限制、MIME与压缩包安全检查在上传服务实现。原始数据进入受控隔离区，脱敏生成派生版本，不修改证据原件。Presidio仅作为PII识别可选基础，中文、图像/音视频需额外规则和OCR/ASR；恶意内容扫描与隐私授权核验为独立步骤。自动扫描不能替代全部隐私合规判断。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://microsoft.github.io/presidio/
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 13
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
13
场景二：亿级检索与版本化策展
按业务条件缩小范围，再结合全文或语义召回问题样本
查询入口
租户 / 用途 / 模态
时间 / 工具 / 失败原因
检索与预览
条件 + 全文 + 热集向量
事件时间线与媒体引用
抽样与标注
去重 / 配额抽样
人工标签与质量规则
冻结数据集版本
样本 ID 清单 + Iceberg 快照 + 资产哈希 + 用途授权
索引增量水位
按发布清单重建
预览链接二次鉴权
验收：检索、预览和导出权限一致；数据集版本可复现；索引重建与删除传播通过演练。
Notes: OpenSearch是候选热集混合索引。全量亿级事件元数据目标与热集语义召回分开验证，不假设每个event都需向量化。索引按tenant及发布状态过滤，防止查询和预览造成跨租户数据泄漏。语义检索记录分块规则、embedding模型版本、向量维度和索引generation。训练用途授权在策展发布与训练交付时再次校验。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/
https://github.com/open-metadata/OpenMetadata
https://iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 14
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
14
场景三：Harbor 评测与轨迹回流
对固定任务集运行基线与候选版本，区分任务成绩与系统运行质量
评测集快照
任务 / 评分器
环境镜像 / Agent 版本
Airflow 触发
作业 ID、配额
批次与重试关联
Harbor 执行
沙箱 / Agent 适配
任务结果与轨迹
回湖与分析
轨迹导出适配
结果 / 成本 / 失败标签
统一 MaaS 网关
LiteLLM：模型路由、凭据、限流、调用计量
反馈作业
失败样本进入策展
再生成回归任务集
验收：至少完成一次“失败筛选、策展、再评测”闭环；记录全部试次、模型路由和随机性。
Notes: Harbor输出轨迹原件及可用标准化轨迹，企业导出适配器校验ATIF和对象引用并落湖。工具网络访问不通过模型网关，单独受沙箱工具权限和网络策略控制。MaaS网关日志默认记录元数据/计量，敏感输入输出按策略采样与脱敏。冻结配置能支持可比性，不能保证LLM逐token确定性。指标至少包括运行完成率、任务成功率/评分、延迟、tokens和费用。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://github.com/laude-institute/harbor
https://harborframework.com
https://docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 15
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
15
场景四：训练交付与数据生命周期
授权用途与版本清单随数据交付，训练方回执进入血缘
训练发布闸门
用途许可、质量评估
去重与评测污染检查
交付包
数据文件、资产 Manifest
schema、校验和、质量报告
训练消费
后训练：SFT 主格式
预训练：语料与资产样例
删除与失效
源对象、快照、索引
派生集及导出副本
归档与保留
冷热分层、到期策略
恢复验证与审计证据
交付回执
版本、目的地、消费状态
拒收原因与责任方
验收：训练团队可验证交付包；完成一次端到端撤回演练；归档副本可按权限恢复。
Notes: 后训练首期固定一种SFT格式，偏好对/DPO及更复杂多模格式在数据质量稳定后扩展。预训练供给需去重、许可及与评测集隔离，不将高敏完整轨迹默认送预训练。训练执行不在湖仓本期范围。已交付数据由接收方确认撤回/删除，已训练模型的影响处置另设策略；数据删除不等于模型遗忘。Iceberg历史快照、对象版本与备份按保留策略清理，法定保留例外审计。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 16
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
16
脚本算子与作业流的开发运营方式
开发者交付版本化算子，业务人员复用四类作业模板
算子开发与注册
Python / SQL、依赖锁定
镜像摘要、输入输出 schema
资源声明与回归样本
Airflow 控制面
模板参数、数据版本、依赖
状态机、检查点、重试
审批回调与审计
执行与服务面
Spark：解析、去重、批处理
Ray：OCR / ASR / embedding
Harbor：Agent 任务与评测
统一产物契约
产物 URI、行数 / 资产数、失败清单、算子版本、质量指标、计算成本
大批处理以分区 / 分片作为任务单元；人工审查通过回调推进，避免长期占用计算 worker。
Notes: 算子注册/镜像版本、单元回归样本和资源声明是新增控制服务，不能因Spark/Ray已部署而视为已完成。Airflow只传对象引用和任务标识，避免在XCom中传大规模轨迹payload。采用batch_id与分片输出manifest使失败可重跑，发布做幂等提交。Harbor为独立执行后端，不假定原生Ray调度。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://airflow.apache.org/docs/
https://docs.ray.io/en/latest/data/data.html
https://github.com/laude-institute/harbor
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 17
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
17
新增组件选型与首月验证项
Harbor 按要求选用；其余组件作为建议选型，优先复用公司等效服务
能力 / 候选 | 采用理由 | 首月必须验证
检索：OpenSearch | 同链路组合全文、属性、向量 | 权限过滤、亿级扩展成本 对比现有 StarRocks 适用范围
目录：OpenMetadata | 资产目录、标签、负责人、血缘 | 多模 Manifest 自定义适配 已有目录或 DataHub 可替代
运行评测：Harbor | 开源任务执行与 Agent 评测 | 目标 Agent、沙箱、ATIF 轨迹导出完整性
MaaS：LiteLLM | 统一已适配模型 API 与路由 | 两路模型的多模 / 工具调用 开源版功能及凭据策略
PII：Presidio + 扩展 | 敏感信息识别与脱敏基础 | 中文及公司标识召回 图像 / 音视频与人审衔接
Notes: 选型不是声称独家最优，也不是多套平台同步建设。首月复用评估优先。LiteLLM的企业SSO、细粒度RBAC、审计和预算等须核对版本与许可证，缺口由已有网关/IAM补齐。Presidio不是恶意文件、内容安全和隐私合规的统一替代。所有选型均需安全、依赖和许可证审查。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/
https://github.com/open-metadata/OpenMetadata
https://github.com/datahub-project/datahub
https://github.com/laude-institute/harbor
https://docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
https://microsoft.github.io/presidio/
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 18
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
18
共享治理：模型入口与数据权限共同受控
MaaS 网关控制模型调用，运行沙箱控制工具执行
模型调用控制
统一路由与模型别名
凭据托管、租户配额、重试限额
记录 tokens、延迟、费用与版本
数据与工具控制
用途授权覆盖检索、预览和导出
沙箱网络白名单与工具凭据隔离
轨迹内容按不可信输入处理
跨层审计关联
tenant_id / run_id / dataset_version / policy_version / model_route
模型网关日志默认最小化留存；查看权限与训练使用权限分开授权，发布和导出分别校验。
Notes: 网关的失败重试受费用上限与幂等风险约束，工具重试不直接沿用模型请求重试策略。模型供应商留存、地域和训练使用条款由公司安全/合规团队确认。单一网关不实现全部工具治理；受控环境另做网络/文件/资源限制。权限和授权用途需向索引、缓存、数据集版本及训练交付传播。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
https://github.com/laude-institute/harbor
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 19
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
19
12 周路线图与阶段出口
四条场景并行推进，依赖关系通过契约、发布闸门和版本清单收敛
工作流 | 第 1–4 周：贯通 | 第 5–8 周：可用 | 第 9–12 周：验收
合规入湖 | 两类来源与契约 隔离、扫描样例 | 多模扫描、人审 发布状态闭环 | 幂等与漏检验证 治理回归集签收
检索策展 | 字段 / 热集定义 小规模索引样例 | 权限、预览、标注 版本化策展 | 亿级元数据压测 重建 / 删除演练
Harbor 评测 | 版本锁定与冒烟 模型网关接通 | 批量评测与回湖 固定任务集对比 | 失败回流再评测 成本与稳定性报告
训练归档 | 训练接口约定 样例导出 | SFT 发布与回执 归档 / 撤回作业 | 业务数据集签收 恢复与撤回演练
阶段出口：W4 最小闭环；W8 试点用户自助运行；W12 规模报告、业务签收与运维交接。
Notes: 周期自项目启动起算，不依赖某自然月。Harbor、模型网关与训练格式首月并行验证，避免后期才发现数据/模型契约不兼容。W4确认规模、负载、硬件资源与SLO；W8后控制新增范围；W12交付基于真实样本的容量与成本报告。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 20
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
20
亿级验证的容量与性能口径
下列为压测起点与算例，首月依据真实分布和资源预算冻结
对象 | 建议压测口径 | 容量 / 指标解释
事件元数据 | 1 亿 event 假设平均 2 KB / event | 原始元数据约 200 GB 不含索引、副本、快照与压缩影响
多模原件 | 示例 1,000 万 asset 假设平均 2 MB / asset | 原件约 20 TB 需另计派生件、对象版本与备份
局部向量 | 示例 1,000 万条 768 维、FP16 | 原始向量约 15.36 GB 不代表实际索引驻留与存储开销
组合检索 SLO | 候选：50 QPS，p95 ≤ 3 秒 返回前 100 条并启用权限过滤 | 条件检索与混合检索分别测 固定硬件、选择率、热集与查询集
十进制容量算例；trace 数、日增量、保留期与每模态大小分位数另列实测。性能数字均为目标，非承诺。
Notes: 公式：100,000,000×2,000 bytes=200GB。10,000,000×2,000,000 bytes=20TB。10,000,000×768×2 bytes=15.36GB。向量索引引擎实际精度、图结构、metadata、复制及内存策略增加开销，不能用原始向量体积估算整套资源。压测应分结构过滤、全文、语义和混合类型报告p50/p95/p99、吞吐与错误率。日增量不足以由存量推断。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 21
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
21
验收按业务结果、规模与治理证据签收
数值目标为建议验收草案，W4 由平台与试点负责人共同冻结
验收项 | 建议验收口径 | 签收证据
全链路闭环 | 两类来源完成四类作业 一个评测坏例回流并再次运行 | 数据集、作业及评测版本 训练交付回执
发布可追溯 | 发布记录来源 / 用途 / 版本齐全 高危命中未处理不得发布 | 治理回归集、审查记录 质量规则与抽检报告
检索与恢复 | 亿级元数据负载报告 权限负例、增量及重建通过 | 延迟 / QPS / 资源曲线 按查询类型报告结果
撤回与删除 | 候选：在线可见性失效 ≤ 24 小时 物理清理按批准保留窗口执行 | 对象、快照、索引、导出清单 接收方回执与例外记录
运行与成本 | 失败可定位，任务重试可关联 每百万事件与每次评测可计量 | 运行报告、告警与运维手册 模型 / GPU / 存储成本分项
Notes: 24小时为候选可见性失效目标，并非无条件物理删除承诺。物理清理覆盖当前数据文件、历史快照、对象版本、备份和交付副本，受法定保留例外及备份清理窗口约束。安全扫描召回率应以本公司中文/多模标注集分别测量，不能虚构统一100%检出。吞吐、RPO/RTO在首月基于平台现有SLA和资源盘点冻结。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 22
04 湖仓平台新规划支持的作业场景和 IT 能力
22
交付组织、资源与前置决策
建议以 8–10 名核心成员组织一个 12 周试点，实际投入按复用情况调整
责任域 | 建议投入 / 责任 | 首周需落实
平台与应用开发 | 5–6 人 接入、数据服务、索引、目录、UI | 试点业务域与两类数据源 对象存储、IAM / KMS 复用清单
评测 / 模型工程 | 2 人 Harbor、Agent 适配、模型网关 | 代表性 Agent 与两个模型入口 评测任务集和评分负责人
SRE / 测试 | 1–2 人 容量、可靠性、权限和回归 | CPU / GPU / 检索资源配额 压测窗口与模型费用上限
业务 / 安全 / 训练协同 | 指定责任人，投入另计 人审策略、数据授权与签收 | 审查人员排班、训练主格式 保留策略及撤回责任边界
Notes: 8–10核心成员为工作量粗估建议，不是公司已批准编制或预算。5–6+2+1–2=8–10，业务/安全/法务/训练协同不计入核心全职数。费用先按资源池计量，不编造人民币预算。若前置资源不足，优先保证四类作业的小范围闭环，缩小模态和热集，再以压测报告决定全量扩容。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 23
附录 A
23
规划假设与首月风险消减
需要在 W4 出口前形成书面结论的关键事项
事项 | 当前口径 | 首月动作
ATFI / ATIF 命名 | 暂按 Harbor ATIF，保留原始格式 | 确认是否内部 ATFI 提交映射、兼容性与损失报告
组件版本与许可 | 官方入口作参考，版本能力待核实 | 固定源码 / 镜像版本 验证 OSS 功能及依赖许可证
资源与数据分布 | 本期按亿级 event 压测 trace 数另盘点，向量限热集 | 统计 trace / event / asset 测算日增量、模态分布与成本
合规与训练使用 | 扫描结果属于治理证据 | 明确授权用途、地域和保留期 建立人审、撤回及交付责任
范围控制 | 离线评测与训练供给优先 | 确认一个业务域与主交付格式 在线 Agent 运行和训练执行后续评估
Notes: 官方网页本次因环境网络和自动审批服务异常未成功读取。参考入口基于项目稳定官方地址和已有知识提供，不能作为最新版本在线核验记录。规划不虚构功能GA状态、性能、许可证边界或部署事实。
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。

## Slide 24
附录 B
24
开源组件官方参考入口
链接用于架构依据与首月选型验证；各技术页备注保留对应引用
Apache Iceberg
iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
OpenSearch
docs.opensearch.org/latest/vector-search/
OpenMetadata
github.com/open-metadata/OpenMetadata
Harbor
github.com/laude-institute/harbor
LiteLLM
docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
Microsoft Presidio
microsoft.github.io/presidio/
参考状态：截至 2026-09-21，未完成本次在线核验；具体版本、功能边界和许可在首月验收中确认。
Notes: 本页为官方参考入口清单，非本次成功在线读取的证据。DataHub补充入口、Harbor官网、Airflow与Ray文档如下。
官方参考入口（用于组件定位，具体版本及授权边界需在首月验证）：
https://iceberg.apache.org/docs/latest/maintenance/
https://docs.opensearch.org/latest/vector-search/ai-search/hybrid-search/
https://github.com/open-metadata/OpenMetadata
https://github.com/datahub-project/datahub
https://github.com/laude-institute/harbor
https://harborframework.com
https://docs.litellm.ai/docs/simple_proxy
https://microsoft.github.io/presidio/
https://airflow.apache.org/docs/
https://docs.ray.io/en/latest/data/data.html
规划口径：用户提供的现状仅包括六组件已部署且互通。方案、范围、资源与SLO均为建议，不能作为现有能力实测。