## Slide 1
01
Agent 轨迹数据处理
与评测平台规划
基于现有湖仓底座，建设多模态数据与 Harbor 评测闭环
轨迹采集
治理与发布
Harbor 评测
训练供给
Spark Ray Iceberg StarRocks Superset
技术规划评审稿 2026.09
Notes: 规划依据：用户提供的现状与前述讨论。面向技术规划评审，采用累计一亿条轨迹作为容量推演口径。Harbor 开源框架参考 v0.23.0。

## Slide 2
建设重点：六个交付包，共用现有湖仓底座
每个交付包都有业务入口、处理结果和可验收的数据产物
02
01
轨迹接入与标准
多脚手架接入
ATIF 适配与校验
02
媒体与治理
媒体资产管理
扫描、脱敏、用途策略
03
审查与数据集
上下文审查
版本冻结与发布
04
算子与编排
SQL / Python / GPU
跨引擎作业恢复
05
Harbor 评测
环境隔离与并发
评分、复评、结果回湖
06
训练交付
文本与多模态分片
消费回执与撤回
统一基础：样本标识、数据集版本、血缘、身份权限、资源配额与成本计量
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。

## Slide 3
轨迹数据完整生命周期
机器处理、人工审查、评测与训练使用同一条可追溯链路
03
数据产生
运行记录
导出与上传
校验、续传
扫描与脱敏
安全、隐私
人工审查
抽检、仲裁
算子与作业流
加工、编排
归档与删除
恢复、撤回
分析与反馈
失败、成本
训练供给
分片、回执
Harbor 评测
生成、复评
数据集发布
冻结版本
评测生成的新轨迹重新进入采集与治理链路
算子开发贯穿加工阶段。数据撤回与保留期策略覆盖所有副本及导出版本。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。

## Slide 4
场景优先级与首期范围
首期完成可使用的闭环，随后扩展模态、吞吐与数据优化
04
场景组 | 首期 P0 | 规模化 P1 / 优化 P2
轨迹接入 | 两类主要脚手架、格式校验、幂等上传 | 增加来源、流式接入、采集质量运营
多模态治理 | 实际生产模态、敏感信息检测与脱敏 | 视频对齐、批推理优化、规则自动重扫
审查与数据集 | 风险审查、质量门禁、版本发布 | 主动抽样、近重复簇、授权撤回自动化
Agent 评测 | Harbor 任务、隔离执行、结果回湖 | 复评、回归评测、定向轨迹生成
训练与反馈 | SFT 样本、多模态适配、训练加载 | 偏好与 RL 数据、失败挖掘、收益归因
P0：闭环必需 P1：规模化增强 P2：效果与成本优化
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。 优先级为建议。如果某种模态已进入生产，其治理与交付能力需纳入首期。

## Slide 5
目标架构：数据处理与 Agent 评测共享底座
上层提供工作台与服务，中层执行作业，底层统一数据和资产
05
数据工作台
审查与发布
评测工作台
分析与训练交付
统一控制面：身份权限、数据集版本、工作流、算子注册、血缘与成本
Spark
清洗、关联、去重
Ray
媒体处理、GPU 推理
Harbor + 沙箱
执行、评分、轨迹回收
StarRocks + Superset
检索、聚合与 BI
Iceberg：轨迹、标签、评分与清单 对象存储：媒体、产物与分片
运行元数据与人工任务使用事务服务。媒体与表数据通过资产 ID 和发布清单关联。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。

## Slide 6
现有五个组件的能力分工
沿用已打通的底座，按作业特征增强能力
06
组件 | 主要职责 | 本次增强
Spark | 批量清洗、关联、去重、表维护 | 增量处理、长轨迹倾斜治理、质量规则
Ray | 媒体解析、模型打分、Embedding | GPU 调度、批推理、资产级结果缓存
Iceberg | 轨迹、标签、评分与成员清单 | 模式演进、快照保留、跨表版本发布
StarRocks | 摘要检索、指标聚合、热点分析 | 加速表、权限过滤、新鲜度管理
Superset | 研发、运营与管理看板 | 指标口径、评测对比、轨迹下钻入口
上线前验证：复杂字段、快照读取、删除文件、模式演进与权限一致性。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
参考：https://docs.ray.io/en/latest/data/api/doc/ray.data.read_iceberg.html
https://docs.starrocks.io/docs/data_source/catalog/iceberg/
实际兼容性需按企业部署版本验证。

## Slide 7
统一数据模型：轨迹结构与媒体实体分开管理
同一运行可包含主 Agent、子 Agent、续接轨迹及多份产物
07
运行 Run
任务、Agent、模型
轨迹 Trajectory
唯一 ID、父子与续接关系
步骤与工具调用
顺序、参数、结果、异常
1 : N
1 : N
内容片段
文本、图像、音频、扩展
媒体与产物
资产 ID、哈希、对象版本
标签与治理结果
证据、版本、用途
Iceberg 保存关系与可查询字段
对象存储保存原始媒体及衍生资产
常用字段类型化，长尾字段保留版本化 JSON。视频扩展保留时间戳、音轨和动作对齐。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
ATIF session_id 是运行范围标识，可由多个轨迹文档共享。平台需自有全局唯一轨迹标识。
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/rfcs/0001-trajectory-format.md

## Slide 8
ATIF 与 Harbor 的适用边界
版本基线：Harbor v0.23.0，ATIF v1.8
08
脚手架原生日志
原始媒体与产物
ATIF 标准轨迹
文本、图像、音频
工具调用、子 Agent
平台扩展
视频、时间轴、用途策略
文本训练导出
复用 Harbor 能力
多模态训练导出
新增适配器与资产打包
规划边界：官方文本导出器对图像、音频报错，多模态训练交付需单独实现。
Notes: https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/rfcs/0001-trajectory-format.md
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/src/harbor/models/trajectories/content.py
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/src/harbor/utils/traces_utils.py
ATIF 当前内容类型为 text、image、audio。视频扩展为平台规划。官方文本导出器检测多模态会抛出 MultimodalExportError。

## Slide 9
跨引擎作业流：从原始轨迹到可发布样本
Spark 处理结构与关系，Ray 处理媒体与模型推理
09
接入与校验
来源、哈希、去重
Spark 标准化
字段、顺序、调用关联
Ray 媒体处理
OCR / ASR / 检测
安全与用途判定
证据、规则版本
人工审查
高风险、低置信度
脱敏与复检
一致替换、资产遮挡
Spark 合并
标签、质量、去重簇
数据集发布
成员清单、版本
自动处理
需复核
低风险自动处理，高风险进入审查队列
每个阶段写入可恢复的结果清单，校验完成后再触发下游。扫描不通过的数据保留在隔离区。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。

## Slide 10
治理门禁与人工审查
安全、隐私与使用授权分别判定，结果关联到样本和证据
10
安全扫描
凭证、恶意附件、危险代码
隐私处理
文本、截图、音频敏感信息
用途合规
来源、授权、地域、保留期
审查队列
按风险、置信度与抽检策略分配
通过
按用途发布
修订
脱敏与重新扫描
拒绝
隔离或删除
审查界面支持步骤上下文、工具调用树、图像坐标、音频区间、双人复核与仲裁。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
中文 PII 检测及企业敏感类型需要金标样本校准。风险审查可在脱敏前受控查看必要原始上下文，普通审查优先使用脱敏副本。

## Slide 11
数据集版本：一次发布，固定全部依赖
跨表快照与媒体资产通过不可变清单形成可复现的数据集
11
成员清单
样本 ID、划分、权重
表快照集合
轨迹、标签、评分
媒体清单
对象版本、哈希
加工与治理版本
代码、模型、审查结果
数据集发布清单
Dataset v1.0
完整性与用途校验
评测版本引用
训练分片引用
发布前完成训练 / 验证 / 测试隔离。按同源任务或近重复簇划分，减少数据泄漏。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
Iceberg 快照为表级机制。跨表与外部对象的一致发布需要平台实现。固定的快照、资产和规则需与保留及删除策略协调。
https://iceberg.apache.org/docs/latest/branching/

## Slide 12
算子开发与作业编排
把脚本变成可复用、可回滚、可计量的处理能力
12
样本调试
SQL / Python
算子注册
镜像、版本、资源
作业流发布
依赖、门禁、参数
运行与恢复
进度、配额、成本
执行类型 | 典型作业 | 平台统一约束
Spark 作业 | 去重、关联、数据切分 | 固定输入版本，结果幂等提交
Ray CPU / GPU | OCR、ASR、Embedding、模型评分 | 批处理、背压、缓存与资源声明
Harbor 任务 | Agent 执行、验证、轨迹回收 | 环境固定、超时、并发与预算
人工任务 | 复核、仲裁、发布审批 | 状态持久化、超时提醒、审计记录
跨引擎传递数据引用与清单，避免在调度器内搬运大对象。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。

## Slide 13
Harbor 评测服务：输入固定，执行隔离，结果回湖
平台管理任务、环境和预算，Harbor 管理 trial 执行与评分
13
任务与数据集
指令、输入、工具
环境与验证器
镜像摘要、依赖、版本
模型与运行配置
Agent、参数、限额
企业评测入口
版本、预算、并发
Harbor
Job / Trial 编排
隔离沙箱
Agent 执行与验证
结果回收
轨迹、评分、产物
校验完整性后回湖，生成新轨迹时重新经过扫描、脱敏与发布门禁
任务完成不等于数据齐全：缺失必要轨迹或媒体时，禁止发布该样本。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/docs/content/docs/tasks/index.mdx
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/docs/content/docs/run-jobs/results-and-artifacts.mdx
平台需校验必需产物。Harbor 产物收集为 best-effort，采集缺失不会总是导致 trial 失败。

## Slide 14
三类评测作业及其输入条件
历史轨迹评分、产物复评和重新执行分别提供服务入口
14
作业模式 | 固定输入 | 执行内容 | 典型用途
轨迹评分 | 轨迹、标签、评分器版本 | 规则 / 模型 / 人工评分 | 行为质量、工具错误定位
产物复评 | 已保存产物、执行证据 | Harbor regrade 重新运行验证器 | 修复评分规则、对比判定
重新执行 | 任务、环境、Agent 配置 | Harbor 运行 Agent 生成轨迹并评分 | 模型对比、回归、稳定性
评测指标
任务成功率 工具正确性 稳定性 延迟 单任务成本
重新执行依赖环境与外部服务状态。regrade 要求历史记录包含新验证器需要的产物。
Notes: https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/docs/content/docs/run-jobs/regrade.mdx
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/docs/content/docs/tasks/index.mdx
历史轨迹评分可由平台批处理实现，环境评测及 regrade 使用 Harbor。建议评测成功率附样本量与不确定性，避免把单次波动解释为能力变化。

## Slide 15
面向训练的数据产品
输出格式由训练框架决定，平台保留来源、版本和消费记录
15
训练用途 | 核心加工 | 交付内容
预训练 / 继续预训练 | 授权筛选、语料提取、去重与混合 | 文本或多模态配对、分片与权重
SFT | 角色与工具关系、损失掩码、上下文切分 | 对话样本、媒体引用、模板版本
偏好学习 | 相同任务与条件下的候选比较 | 偏好对、标签、比较条件
奖励 / 过程监督 | 轨迹或步骤评分、证据与一致性校验 | 奖励标签、证据位置、评分器版本
RL rollout | 任务采样、策略版本、token 与奖励采集 | 按算法要求提供 token、mask、logprob
首期交付以训练侧实际加载成功为验收条件。多模态导出单独实现和校验。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/docs/content/docs/training-workflows/sft.mdx
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/docs/content/docs/training-workflows/rl.mdx
https://github.com/harbor-framework/harbor/blob/v0.23.0/src/harbor/utils/traces_utils.py
历史轨迹缺失的 token、mask、策略版本等信息不能假定事后可准确补齐。

## Slide 16
分析与回放：指标能够下钻到具体步骤
Superset 查看趋势，轨迹详情解释失败原因
16
Superset 指标看板
成功率、延迟、成本、覆盖率
StarRocks 摘要查询
任务、模型、工具、失败类别
轨迹详情示意
任务输入
模型决策
工具调用
环境反馈
Agent 修复
原始上下文
图像 / 音频
参数与结果
错误证据
后续动作
失败聚类与困难样本进入下一轮数据集建设
详情页还需支持子 Agent 展开、时间轴同步、脱敏视图与轨迹对比。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
示意轨迹用于解释分析路径，不代表真实评测结果。线上采集与脱敏视图需按权限隔离。

## Slide 17
亿级规模：按步骤、媒体与处理时限核算资源
以下为测算示例，不代表公司实际容量或采购承诺
17
1 亿
条轨迹
× 50 步 / 条
50 亿
个步骤
10 TB
结构化逻辑量
每步平均 2 KB
40 TB
媒体逻辑量
20% 轨迹各含 2 MB
约 5.8 万步/秒
24 小时单遍吞吐
尚未折算模型推理量
容量控制：资产级缓存、增量重算、文件合并、冷热分层、资源池隔离
预算另计副本、索引、历史版本、衍生资产和训练分片。GPU 数量由代表性样本实测。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
假设：累计 1 亿轨迹，每条 50 步，每步 2 KB（十进制）。结构化逻辑量 1e8*50*2000=10 TB。20% 轨迹各含 2 MB 媒体，媒体量 40 TB。24 小时单遍吞吐 5e9/86400≈57870 步/秒。未计副本、索引、历史、衍生资产和训练分片。GPU 资源依据实测总 GPU 秒及有效利用率计算。

## Slide 18
新增 IT 能力与选型边界
优先复用企业基础设施，按缺口补齐服务
18
能力 | 建议路径 | 交付边界
媒体与资产 | 现有对象存储或 S3 兼容存储 | 对象版本、哈希、分层、授权访问
作业与资源 | 现有调度，或 Airflow / Dagster | 持久化流程、配额、恢复、GPU 调度
目录与血缘 | OpenMetadata / DataHub + OpenLineage | 轨迹、资产、发布与训练消费关联
治理与审查 | 规则引擎 + 扫描工具 + 审查界面 | 中文校准、多模态证据、仲裁与抽检
Agent 评测 | 开源 Harbor + 企业任务与沙箱服务 | 隔离执行、复评、产物校验、结果回湖
控制面 | 现有 IAM / KMS + 事务数据库 | 统一权限、任务状态、版本与审计
持续事件流确有需求时增加 Kafka / OTel。向量检索按业务需求和实测性能决定。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
表中开源产品为候选方案，需核查部署方式、企业现有版本、许可及运维适配。不存在必须同时采购或部署全部候选的要求。

## Slide 19
分期路线图与验收里程碑
时间窗口为参考，需结合团队配置与已有基础设施调整
19
第一期
0–3 个月
闭环可用
两类脚手架与生产必需模态
扫描脱敏、审查、版本发布
Harbor 评测与 SFT 交付
验收
训练侧加载成功
来源、处理与审查可追溯
第二期
3–6 个月
规模化运行
扩展模态与 GPU 作业
增量加工、偏好数据
多租户、归档与删除自动化
验收
真实分布容量压测
恢复、删除传播与成本基线
第三期
6–12 个月
数据效果优化
RL rollout 与失败聚类
主动学习与定向合成
训练效果回流
验收
可关联数据增量与评测变化
单位合格样本成本可计量
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
0–3、3–6、6–12 个月仅为参考节奏，依赖专职团队、现有平台复用程度与接入复杂度。生产实际使用的模态治理能力必须随首期上线。

## Slide 20
首期交付与验收责任
每个交付包指定负责人，用真实样本完成端到端演练
20
交付包 | 建议主责 | 验收证据
轨迹接入与标准 | 平台数据工程 | 幂等接入、关系正确、缺失原因可解释
媒体与治理 | 平台 + 安全合规 | 金标集检测质量、脱敏一致性、用途门禁
审查与数据集 | 数据运营 + 平台 | 证据可定位、发布可复现、撤回可追踪
算子与编排 | 平台工程 | 版本可回滚、失败可恢复、资源可计量
Harbor 评测 | 评测团队 + 平台 | 配置固定、结果回湖、必要产物齐全
训练交付 | 训练团队 + 平台 | 样本可加载、集合无泄漏、消费有回执
首期启动输入：来源清单、日增量与媒体分布、完成时限、训练格式、评测任务和责任人。
Notes: 本页为基于用户现有 Spark、Ray、Iceberg、StarRocks、Superset 互通底座提出的规划建议，不表示企业已经具备新增能力。
指标阈值需要在基准测试后按实际 SLA 与风险容忍度确定，不能凭空承诺召回率、吞吐或成本。数据撤回需要覆盖原始、脱敏、媒体、索引、快照及导出副本。对已参与训练的数据提供模型影响血缘。